# 혜택 캘린더 (BenefitCal)

Product Requirements Document

v1.0 | MVP 버전

# 1. Executive Summary

혜택 캘린더는 개인과 사업자가 받을 수 있는 정부 및 지자체의 지원금과 복지 혜택을 자동으로 매칭하고, 신청 마감일을 캘린더 형태로 관리할 수 있는 웹 애플리케이션입니다.

국민 10명 중 7명이 본인이 받을 수 있는 복지혜택을 모르고 있으며, 특히 소상공인과 청년층은 복잡한 정부 지원사업 정보를 찾는 데 많은 시간을 소비하고 있습니다. 혜택 캘린더는 이러한 정보 비대칭을 해소하고, 사용자가 놓치는 혜택을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

프로젝트 목표: 문서의 맥락('Executive Summary'와 'Product Vision & Goals' 섹션)을 고려하여, 혜택 캘린더 (BenefitCal) 프로젝트의 목표를 다음과 같이 구체적으로 도출합니다.

## 프로젝트 목표

- 정보 비대칭 해소 및 접근성 극대화: 중앙부처, 지자체, 공공기관에 흩어진 정부 지원사업 및 복지 혜택 정보를 한곳에 통합하고, 사용자가 본인의 자격 요건에 맞는 혜택을 쉽게 찾을 수 있도록 자동 매칭 기능을 제공하여 정보 접근성을 획기적으로 향상시킨다.

- 혜택 신청 누락 최소화: 혜택별 신청 시작일과 마감일을 캘린더 형태로 시각화하고, 마감 임박 알림 시스템(D-7, D-3, D-1)을 구축하여 사용자가 기한을 놓치지 않고 마땅히 받아야 할 혜택을 신청하도록 유도한다.

- 청년 및 소상공인 핵심 Pain Point 해결 (MVP): 특히 정보 탐색에 어려움을 겪는 청년층(취업/구직 수당)과 소상공인(경영 안정 자금, 임차료 지원)을 초기 타겟으로 설정하여, 이들의 실제 신청 전환율을 높이는 데 기여한다.

- 효율적이고 안정적인 시스템 구축: Kafka 기반의 데이터 파이프라인과 MSA(Microservices Architecture)를 활용하여 대규모 공공 데이터를 안정적으로 수집, 정규화하며, Redis 캐싱 및 DB 최적화를 통해 빠른 API 응답 속도(95 percentile 200ms 이하)를 확보한다.

# 2. Problem Statement

## 2.1 사용자 Pain Points

- 정보 분산: 중앙부처, 지자체, 공공기관 등 여러 곳에 흩어진 지원사업 정보

- 복잡한 자격 요건: 나이, 소득, 지역, 직업 등 복합적 조건으로 인한 자격 판단 어려움

- 마감일 놓침: 신청 기간이 짧고 공고가 불규칙하여 혜택을 놓치는 경우 빈번

- 낮은 인지도: 본인이 받을 수 있는 혜택을 모르는 경우가 대다수

## 2.2 시장 기회

- 청년층 200만명 이상이 각종 청년수당, 구직수당 대상

- 소상공인 600만명이 임차료, 경영안정자금 등 지원 대상

- 연간 50조원 규모의 정부 지원금이 집행되나 신청률은 평균 40% 미만

# 3. Product Vision & Goals

## 3.1 Vision

"모든 국민이 받을 수 있는 혜택을 놓치지 않는 세상"

뱅크샐러드의 미션인 '유저 이익 극대화'와 동일한 방향으로, 정보 비대칭을 해소하고 사용자가 마땅히 받아야 할 혜택을 받을 수 있도록 돕는 서비스

## 3.2 MVP Goals (1개월 내)

- 프로필 기반 자동 매칭: 사용자 프로필(나이, 지역, 소득, 직업)에 맞는 혜택 자동 필터링

- 캘린더 뷰: 신청 시작일, 마감일을 시각화하여 한눈에 파악

- 마감 알림: D-7, D-3, D-1 마감 이메일 알림

- 검색 및 필터: 키워드, 카테고리별 혜택 검색

- 북마크 및 진행 상태 관리: 관심 혜택 저장 및 신청 진행 상태 추적

# 4. Target Users

## 4.1 Primary Users (MVP)

청년층 (20-34세)

- 취업 준비생, 구직자

- 저소득 청년 (청년수당, 구직수당 대상)

- 예비 창업자

소상공인 및 자영업자

- 개인사업자 (일반음식점, 카페, 소매업 등)

- 코로나19 피해 소상공인

## 4.2 Secondary Users (향후 확장)

- 육아 가정 (출산/육아 지원금)

- 노인층 (기초연금, 노인일자리)

- 장애인 (장애인 복지 혜택)

# 5. Core Features

## 5.1 사용자 프로필 관리

입력 항목:

- 기본 정보: 나이, 성별, 거주 지역(시/도, 시/군/구)

- 경제 정보: 소득 구간(중위소득 대비 %), 취업 상태

- 사업자 정보: 사업자 여부, 업종, 매출 규모

- 가구 정보: 가구원 수, 부양가족 여부

프라이버시: 민감 정보는 로컬에만 저장 (향후 암호화 적용)

## 5.2 혜택 자동 매칭

매칭 로직:

- 사용자 프로필과 혜택 자격요건을 비교하여 적합한 혜택만 노출

- 우선순위: 마감 임박순 > 지원금 금액순 > 신규 공고순

- Redis 캐싱을 통한 빠른 응답 (매칭 결과 캐싱)

UI/UX: 대시보드에서 '내게 맞는 혜택' 섹션으로 바로 확인 가능

## 5.3 캘린더 뷰

기능:

- 월별 캘린더에 혜택 신청 시작일/마감일 표시

- 마감 임박 혜택은 빨간색으로 강조 (D-7 이내)

- 캘린더에서 혜택 클릭 시 상세 정보 모달 표시

- 구글 캘린더 연동 (iCal 포맷 내보내기)

기술 구현: FullCalendar.js 라이브러리 사용

## 5.4 알림 시스템

알림 타이밍:

- D-7: 마감 1주일 전 알림

- D-3: 마감 3일 전 알림

- D-1: 마감 하루 전 최종 알림

알림 채널:

- 이메일 (MVP)

- 웹 푸시 알림 (향후)

구현: Kafka 이벤트 기반 배치 처리 (매일 오전 9시 알림 발송)

## 5.5 혜택 상세 정보

표시 항목:

- 혜택명, 지원 기관, 지원 금액/내용

- 신청 자격, 신청 방법, 제출 서류

- 신청 기간 (시작일, 마감일)

- 공식 공고문 링크

추가 기능: 북마크 버튼, 진행 상태 변경 (준비중/신청완료/수령완료)

## 5.6 검색 및 필터

검색:

- 키워드 검색 (혜택명, 지원 기관명, 내용)

필터:

- 카테고리: 청년, 소상공인, 창업, 교육, 주거 등

- 지역: 서울, 경기 등

- 신청 가능 여부: 신청 중인 혜택만 보기

- 마감 임박순 정렬

# 6. Data Sources & Integration

## 6.1 정부 오픈 API

- 기업마당 지원사업정보 API (중소벤처기업부)

용도: 소상공인, 중소기업 대상 지원사업

데이터: 지원 내용, 신청 기간, 자격 요건, 담당 기관

- 한국사회보장정보원 복지 서비스 정보 (공공데이터포털)

용도: 개인 대상 복지 혜택 (청년수당, 생계급여 등)

장애 대응: API 점검 시 캐시 데이터 사용 (fallback)

- 서울 열린데이터광장

용도: 서울시 지역 특화 복지/지원금

- 경기도 공공데이터

용도: 경기도 지역 특화 청년수당, 재난지원금

## 6.2 데이터 수집 전략

배치 수집 (일 1회):

- 매일 오전 2시 전체 오픈 API 데이터 수집

- Kafka Producer가 신규/변경 공고를 이벤트로 발행

- Consumer가 이벤트를 소비하여 DB 업데이트 및 캐시 갱신

실시간 업데이트 (향후):

- 특정 공고 변경 시 Webhook으로 실시간 반영 (API 지원 시)

데이터 정규화: 각 기관마다 다른 데이터 포맷을 통일된 스키마로 변환 (Benefit 엔티티)

## 6.3 API 장애 대응

- Retry 로직: API 호출 실패 시 지수 백오프로 3회 재시도

- Fallback: Redis 캐시 데이터 사용 (최대 24시간 이내 데이터)

- 모니터링: API 응답 시간, 실패율을 Prometheus로 수집하여 Grafana 대시보드에서 확인

# 7. Technical Architecture

## 7.1 System Architecture

아키텍처 스타일: MSA (Microservices Architecture) + Clean Architecture

서비스 구성:

- User Service: 사용자 인증, 프로필 관리

- Benefit Service: 혜택 정보 CRUD, 검색, 필터링

- Matching Service: 사용자-혜택 매칭 로직

- Notification Service: 알림 발송 (이메일)

- Data Collector Service: 오픈 API 데이터 수집 및 정규화

## 7.2 Technology Stack

Backend

- 언어: Kotlin + Spring Boot 3.x

- 프레임워크: Spring WebFlux (비동기 처리), Spring Data JPA

- API 문서화: SpringDoc OpenAPI 3 (Swagger UI)

Database & Cache

- RDBMS: PostgreSQL (혜택 데이터 원장)

- Cache: Redis (매칭 결과, 검색 결과 캐싱)

Message Queue & Event Streaming

- Kafka: 데이터 수집 이벤트, 알림 이벤트 스트리밍

Infrastructure

- Container: Docker

- Orchestration: Kubernetes (EKS 예정, 로컬 Minikube로 개발)

- Cloud: AWS (EC2, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, Route 53)

CI/CD & Monitoring

- CI/CD: GitHub Actions (빌드, 테스트, 배포 자동화)

- Monitoring: Prometheus + Grafana (메트릭 수집 및 대시보드)

- Logging: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

Frontend (MVP)

- Framework: React 18 + TypeScript

- UI Library: Material-UI (MUI)

- 캘린더: FullCalendar.js

- 상태 관리: Zustand (경량 상태 관리)

## 7.3 데이터베이스 스키마 (주요 테이블)

| 테이블명 | 설명 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| users | 사용자 정보 | id, email, age, region, income_level, is_business_owner |
| benefits | 혜택 정보 | id, title, agency, amount, category, region, start_date, end_date, eligibility_json |
| user_benefits | 사용자-혜택 매핑 | user_id, benefit_id, status (준비중/신청완료/수령완료), bookmarked |
| notifications | 알림 내역 | id, user_id, benefit_id, notification_type (D-7/D-3/D-1), sent_at |

## 7.4 API 설계 (주요 엔드포인트)

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/users/profile | 사용자 프로필 등록/수정 |
| GET | /api/v1/benefits | 혜택 목록 조회 (검색, 필터, 페이징) |
| GET | /api/v1/benefits/matched | 사용자 맞춤 혜택 조회 |
| GET | /api/v1/benefits/:id | 혜택 상세 정보 조회 |
| POST | /api/v1/user-benefits/:id/bookmark | 혜택 북마크 추가/제거 |
| PATCH | /api/v1/user-benefits/:id/status | 진행 상태 변경 |
| GET | /api/v1/calendar | 캘린더 데이터 (월별 혜택 일정) |

# 8. Development Plan & Timeline

## 8.1 개발 단계 (4주)

Week 1: 인프라 구축 및 데이터 수집

- Kotlin + Spring Boot 프로젝트 초기 설정

- PostgreSQL, Redis, Kafka 로컬 Docker Compose 설정

- 오픈 API 연동 및 데이터 수집 배치 구현 (Data Collector Service)

- 데이터 정규화 및 DB 스키마 구축

- AI 도구(Cursor) 활용하여 반복 코드 자동 생성

Week 2: 핵심 비즈니스 로직 구현

- User Service: 프로필 관리 API

- Benefit Service: 혜택 CRUD, 검색, 필터링 API

- Matching Service: 사용자-혜택 매칭 로직 구현 (Redis 캐싱 적용)

- Unit Test 작성 (JUnit 5, MockK)

Week 3: 프론트엔드 및 알림 시스템

- React + TypeScript 프로젝트 초기 설정

- 대시보드, 혜택 목록, 상세 페이지 UI 구현

- FullCalendar.js 통합하여 캘린더 뷰 구현

- Notification Service: Kafka 이벤트 기반 이메일 알림 발송

- 북마크, 진행 상태 관리 기능 추가

Week 4: 배포 및 최적화

- AWS 인프라 구축 (EC2, RDS, ElastiCache, Route 53)

- GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축

- Prometheus + Grafana 모니터링 대시보드 설정

- 성능 테스트 (JMeter) 및 최적화

- Tech Spec 문서 작성 및 README 업데이트

## 8.2 AI 도구 활용 계획

- Cursor: 반복적인 CRUD 코드, 테스트 코드 자동 생성

- Claude Code CLI: 복잡한 비즈니스 로직 리팩토링, API 명세 자동 생성

- GitHub Copilot: Kotlin 코드 자동 완성, 주석 기반 코드 생성

- 개발 과정 기록: AI 도구 사용 전후 코드 비교, 생산성 향상 수치화

목표: AI 도구를 활용하여 개발 생산성 30% 이상 향상 입증

# 9. Success Metrics

## 9.1 기술적 지표

- API 응답 시간: 95 percentile 200ms 이하

- 매칭 정확도: 자격 요건 일치율 95% 이상

- 캐시 히트율: Redis 캐시 히트율 80% 이상

- 데이터 수집 성공률: 오픈 API 호출 성공률 98% 이상

- 시스템 가용성: 99.5% 이상 (월 3.6시간 이내 다운타임)

## 9.2 사용자 지표 (MVP 이후)

- 알림 오픈율: 이메일 알림 오픈율 40% 이상

- 혜택 신청 전환율: 매칭된 혜택 중 실제 신청으로 이어진 비율 10% 이상

- 재방문율: 주간 재방문율 50% 이상

## 9.3 개발 생산성 지표

- AI 도구 활용 효과: 코드 작성 시간 30% 단축

- 테스트 커버리지: Unit Test 커버리지 80% 이상

- 코드 품질: SonarQube 품질 게이트 통과 (기술 부채 0건)

# 10. Risk Management

## 10.1 기술적 리스크

| 리스크 | 영향도 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- |
| 오픈 API 장애 | 높음 | Redis 캐시 fallback, Retry 로직, 모니터링 |
| 데이터 포맷 변경 | 중간 | 유연한 파싱 로직, 스키마 버전 관리 |
| 매칭 로직 오류 | 높음 | 테스트 케이스 충분히 작성, 사용자 피드백 수집 |
| 성능 병목 | 중간 | Redis 캐싱, DB 인덱싱, 쿼리 최적화 |

## 10.2 일정 리스크

- 리스크: 오픈 API 연동 지연 (인증 문제, 문서 부족 등)

- 완화: Mock 데이터로 먼저 개발 진행, API 연동은 병렬로 작업

- 리스크: AWS 인프라 설정 복잡도

- 완화: 로컬 Docker Compose로 먼저 검증, IaC(Terraform) 사용

# 11. Future Roadmap

## 11.1 Phase 2 (MVP 이후 3개월)

- 모바일 앱 출시 (React Native)

- AI 챗봇 통합: 자연어로 혜택 문의

- 서류 준비 체크리스트 자동 생성

- 커뮤니티 기능: 사용자 간 신청 팁 공유

## 11.2 Phase 3 (6개월 후)

- 전국 지자체 확대 (서울/경기 → 전국)

- 금융 상품 추천 통합 (뱅크샐러드와 유사한 방향)

- B2G 사업: 지자체에 복지 홍보 솔루션 제공

- 수익화: 프리미엄 서류 대행 서비스

# 12. Appendix

## 12.1 참고 자료

- 기업마당 오픈 API: https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/list.do

- 공공데이터포털: https://www.data.go.kr/

- 복지로: https://www.bokjiro.go.kr/

- 뱅크샐러드 채용 공고: https://www.wanted.co.kr/wd/306873

## 12.2 프로젝트 목표 재확인

이 프로젝트는 뱅크샐러드 AI Native Server Engineer 채용을 위한 포트폴리오로, 다음을 입증합니다:

- AI 도구 활용: Cursor, Claude Code를 활용한 생산성 향상

- 데이터 파이프라인: Kafka 기반 이벤트 스트리밍, 오픈 API 통합

- Clean Architecture: MSA 구조, 도메인 로직 분리

- 성능 최적화: Redis 캐싱, DB 쿼리 최적화

- 실사용 서비스: 실제 사용자가 가치를 느낄 수 있는 MVP

--- End of Document ---